
东胜区公共资源交易中心
招 标 文 件
www.dsggzyjyzx.com 
项目名称:东胜区政府投资工程基本建设办公室采购

           东胜区市民中心综合办事大厅A座装修改造

监理

   项目编号:CG2017FGK904
二○一七年五月二十七日
目  录

1

第一章 招标公告

4

第二章 投标人须知

23

第三章 评标办法

32

第四章 合同条款及格式

43

第五章 投标文件格式




第一章 招标公告

    东胜区公共资源交易中心受鄂尔多斯市东胜区政府投资工程基本建设办公室的委托，采用公开招标，进行采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加。

一、项目概述

1、名称与编号

项目名称：鄂尔多斯市东胜区政府投资工程基本建设办公室采购东胜区市民中心综合办事大厅A座装修改造监理
批准文件编号：东财购准字[2017]629号

招标编号：CG2017FGK904
2、内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

	包号
	货物服务名称
	数量
	技术规格、参数及要求
	装修改造工程总造价（元）
	预算金额（元）

	1
	东胜区政府投资工程基本建设办公室采购东胜区市民中心综合办事大厅装修改造监理
	详见

招标文件
	详见

招标文件
	22493623
	装修改造工程总造价的1.8%,具体以工程竣工结算为准


二、投标人资格要求

    1、供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

    2、供应商应具备建设行政主管部门核发的[房屋建筑工程监理乙级](含)以上或[工程监理综合资质]；
    3、监理单位项目负责人要求：拟派总监理工程师必须为国家注册房屋建筑工程监理工程师，且在本公司注册。并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；
    4、检察机关出具的载有二维码的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》原件或网上下载的载有二维码的彩色扫描件（在有效期范围内）；
    5、法定代表人为同一个的两个以上法人或投标人和投标人的母公司、全资子公司、控股公司，只能有一家参加本项目的投标。

三、获取招标信息、招标文件的时间、地点、方式

    1、符合上述条件的供应商可于2017年5月26日起登录：内蒙古自治区政府采购网（http://www.nmgp.gov.cn）、鄂尔多斯市公共资源交易网（http://www.ordosggzyjy.com）、鄂尔多斯市政府采购信息网（http://cg.ordos.cn）、东胜区公共资源交易网（http://www.dsggzyjyzx.com）获取招标信息。

    2、报名方式及注意事项

    1）报名方式采用网上报名

    2）报名时间：2017年5月27日至2017年6月12日16:30（北京时间）

    3）填写报名信息。登录鄂尔多斯市公共资源交易网（http://www.ordosggzyjy.com）、东胜区公共资源交易网（http://www.dsggzyjyzx.com）页面，点击“政府采购”中的“信息公告”栏，打开公告，点击公告页面的“网上报名”进入“鄂尔多斯政府采购网上报名系统”，填写报名信息，按照页面提示点击“点击此处”，进入下一页面后按照提示，获得“投标保证金缴纳码”；

    4）缴纳投标保证金。获取“投标保证金缴纳码”后，投标人须电汇或转账缴纳投标保证金。付款人名称必须为投标单位法人全称，摘要或附言一栏中须填写“投标保证金缴纳码”；

    5）查看报名状况。用“回执码登录”可查看报名状况；只有缴纳投标保证金后，报名才能成功，并将以短信的方式进行提示。

    3、特别提示：
    1）保证缴纳成功的关键，缴纳投标保证金时请务必在摘要或附言一栏中正确填写“投标保证金缴纳码”。注意正确区分两码，以免影响报名。

    2）由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在缴纳截止时间：2017年6月20日上午9时前及早缴纳，以免导致报名无效。

    3）若报名成功将以短信的方式进行提示，如已完成报名信息的填写并缴纳投标保证金后仍未收到报名成功短信，请及时与政府采购室工作人员联系。

    4）网上报名成功而放弃参加投标的投标人，请在开标前以书面形式（传真或书面送达，加盖单位公章）通知鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心政府采购部。放弃投标未予告知的，鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心政府采购部将给予不诚信行为记录。

    4、招标文件获取

    登录鄂尔多斯市公共资源交易网（http://www.ordosggzyjy.com）、东胜区公共资源交易网（http://www.dsggzyjyzx.com）可以下载招标文件，登录后点击“政府采购”中的信息公告栏，即可浏览采购信息，下载招标文件请点击页面左下角“附件”即可；

四、递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点

递交投标（响应）文件截止时间：2017年6月20日上午9时整

投标地点：鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心八楼开标室（鄂尔多斯市东胜区铁西联邦大厦银座八楼）

开标时间：2017年6月20日上午9时整

开标地点：鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心八楼开标室（鄂尔多斯市东胜区铁西联邦大厦银座八楼）

五、联系方式

集中采购机构：东胜区公共资源交易中心

联系人：马先生        电话：0477-8169168

采购人：东胜区政府投资工程基本建设办公室

联系人：王鹏飞        电话：15049878656

  东胜区公共资源交易中心
2017年5月27日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	名称：东胜区政府投资工程基本建设办公室
地址：鄂尔多斯市东胜区
联系人：王鹏飞
电话：15049878656

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：东胜区公共资源交易中心
地址：鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心九楼（鄂尔多斯市东胜区铁西联邦大厦银座九楼）
联系人：马先生  

电话：0477-8169168  

	1.1.4
	项目名称
	东胜区政府投资工程基本建设办公室采购东胜区市民中心综合办事大厅装修改造监理

	1.1.5
	建设地点
	鄂尔多斯市东胜区

	1.2.1
	资金来源
	建设资金来自自筹

	1.2.2
	出资比例
	项目出资比例为 全额出资

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	建设规模
	装修面积约为8838.61平方米，共二层。

	1.3.2
	计划服务期
	总服务期：合同签订后90日历天内
计划服务日期：2017年6 月28 日
计划服务日期：2017年9月 15 日

	1.3.3
	质量要求
	符合国家质量验收标准的合格工程

	1.3.4
	标段划分
	本项目监理不划分标段

	1.3.5
	招标范围
	工程建设期间施工四控三管一协调的全部监理内容，其中还包括建筑安全监督。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力
	1.需具备建设行政主管部门颁发的[房屋建筑工程专业乙级](含)以上或[工程监理综合资质]，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

2.拟派项目总监理工程师的要求：拟派总监理工程师必须为国家注册房屋建筑工程监理工程师，且在本公司注册。并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

3.信誉要求：近年（2014年至今）投标人在招投标活动或建设过程中无不良行为，没有被相关建设主管部门通报限制投标（在限制投标期内的），须提供承诺书，格式详见第五章附件1

4，财务要求：近年（2014年至今）财务状况良好，没有处于财产被接管、破产或其他关、停、并、转状态，投标单位须出具相关承诺书，格式详见第五章附件1

	1.4.2
	是否接受

联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织，投标人可根据投标工作的需要进场察勘，招标人给予配合，察勘现场的费用由投标人自行承担。在现场察勘过程中发生的一切意外事故，与招标人无关，投标人自行负责。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标截止时间15日前

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	投标人提出问题3日内

	1.11
	偏离
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	投标单位须提供有效的《信誉承诺书》、《承诺书》及《行贿犯罪档案结果告知函（格式见附件1、2、3）。

投标人在递交资信原件材料供审查时，须同时递交“投标人资信原件信息核实表”并已填写完整（格式见附件4）。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标截止时间15日前

	2.2.2
	投标截止时间
	2017年6月20日上午9时整（北京时间）

	3.2.2
	投标报价
	本项目监理采取费率报价，投标最高限价为：装修改造工程施工结算价的1.8%（大写：装修改造工程施工结算价的百分之壹点捌），投标报价不得超过最高限价，超过最高限价的投标单位将被否决其投标。

	3.3.1
	投标有效期
	从投标截止日起算90天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的金额：
本标段投标人需提交人民币（大写）壹万元整；小写（¥10000元）；

缴纳方式：从基本账户电汇或转账（不接受现金、个人名义及其它方式缴纳，投标单位以现金、个人名义及其它方式足额按时缴纳投标保证金，一律按无效投标处理）；
缴纳要求：投标单位在电汇或转账时在汇款用途或转账用途一栏中，只填写保证金缴纳码；
特别提醒：投标单位缴纳保证金时，必须明确填写保证金缴纳码，如不填写，有可能造成保证金无法退还。由此造成的后果，投标人自负。
缴纳截止时间：2017年6月20日9:00时前
账户名称：鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心
开户银行：中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯东环路支行
帐    号：15050110089900000051
行    号：105205008995
投标保证金缴纳、退还联系人：

联 系 人：谢娅丽    0477—8169176

投标保证金的退还：

1、投标文件中需附投标单位电汇凭证和“基本账户开户许可证”复印件；
2、中标人公示期过后，上传合同并审核通过后，由交易中心财务退还。
3、未被推荐为中标候选人的投标人，投标保证金在中标候选人公示发出后5个工作日内，自动原账户返还，无需办理投标保证金退还手续。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	正本、副本凡是有投标人法定代表人及其委托代理人签字盖章处需签字并盖单位公章；

资格审查资料及各类证件复印件加盖投标单位公章。

	3.7.4
	投标文件份数
	正本一份，副本四份，电子版（刻录光碟）两份（与正本内容一致，内含不加密的PDF格式投标文件）

	3.7.5
	装订要求
	投标文件的正本和副本应采用粘贴方式左侧胶装，不得采用活页夹等可拆换的方式装订，不得有零散页。

	4.1
	封套上写明
	内层封套写明：

应清楚地标记“正本”或“副本”的字样

投标人邮政编码：          

投标人地址：              

投标人名称：              

投标人联系人：            

投标人联系电话：          

外层封套写明：

招标人名称：

招标人地址：

招标编号：

工程名称：

投标文件在2017 年6 月20 日上午9 时（北京时间）前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心八楼开标室

	4.2.3
	是否退还投标文件
	不退还

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心八楼开标室

	5.2
	开标程序
	密封情况检查：投标人授权委托人检查投标文件密封情况并签字确认，监督人签字确认宣布密封完好；

开标顺序：按照先投后开的规定宣布投标文件开标顺序。

	6.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人及以上单数。
评标专家确定方式：从鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心专家库采用电子随机抽取语音通知的方式

	6.3
	评标办法
	综合评估法

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	●否，当有效投标人数量＞3家时，评标委员会可推荐3名中标候选人。当有效投标人数量≤3家时，评标委员会推荐2名中标候选人。有效投标人是指通过初步评审和未被评标委员会否决其投标的投标人。

	10
	需要补充的其他内容

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	10.1
	资格审查方式
	采用资格后审方式

	10.2
	投标人代表出席开标会
	投标人参加开标会议的相关要求：

（1）参加开标会议时，投标单位授权委托代理人或法人须到场，如果授权委托代理人到场须提供授权委托书、授权委托代理人身份证原件，如法人到场需提供法人身份证原件和法人身份证明。如果投标单位授权委托代理人本人或法人本人未到场或以上证件不齐全，均视为无效投标，将予以拒绝。

（2）招标人对开标过程进行记录，并存档备查，开标记录由投标单位的授权委托代理人签字确认，在签字前出示授权委托书、授权委托代理人身份证原件、开户银行许可证及投标保证金缴纳证明原件，方可进行签字，在此过程中由主管部门监督。如不出示，将不予签字确认，并视为无效投标，将予以拒绝。

	10.3
	中标公示
	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介和有形建筑市场／交易中心予以公示，公示期不少于3日。

	10.4
	开标会投标人须提供的资料原件
	企业法人营业执照副本、资质证书副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本、基本账户开户许可证；拟派项目总监理工程师证书原件、专业监理人员注册资格证书、检察机关出具的有效“查询行贿犯罪档案结果告知函”、授权委托书，投标人有必要提供及招标文件要求的其他原件。

	10.5
	招标文件解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。


1. 总则
1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目监理进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 本招标项目标段划分：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本工程的建设规模：见投标人须知前附表。

1.3.2 本工程的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本工程的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本工程的标段划分：见投标人须知前附表。

1.3.5 本工程的招标范围：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段监理的资质条件、能力和信誉。

（l）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）总监资格：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）财务要求：见投标人须知前附表

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）不同投标人的投标文件中分部分项报价错漏异常一致，且没有合理解释的；
（2）不同投标人使用同一个或者企业资金缴纳投标保证金或者投标保函的反担保的；不同投标人聘请同一人为其投标提供经济或者技术咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；
（3）不同投标人的投标文件相互混装的；
（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的;及其他不应有的雷同；
（5）招标文件设立了拦标价，投标价格超出拦标价的；

（6）投标人资格审查不合格的；
（7）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
（8）报价明显低于其他投标报价或在设有标底时明显低于标底，且投标人不能按评标委员会要求进行合理说明或不能提供相关证明材料，由评标委员会认定以低于成本报价竞标的；
（9）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，但未声明哪一个有效的；
（10）以他人名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标、采取可能影响评标公正性的不正当手段的；
（11）投标行为违反招标投标法以及相关法律、法规和规定的。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标文件费：见投标人须知前附表。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人自行组织踏勘现场，如有疑问须在投标截止15日前向招标人或代理公司提出书面请求，收到请求后招标人将给予统一解答。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

本次招标不召开投标预备会。

1.11 偏离

本次招标不允许偏离。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函附件，均是招标文件的有效组成部分，并对投标人起约束作用。招标文件包括以下内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 对迟于上述时间要求澄清的，招标人或招标代理机构可以不予答复。

2.2.4 澄清纪要作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间15日前，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，特殊情况例外。

2.3.2 招标文件的修改澄清（答疑）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

2.3.3 招标文件澄清(答疑)纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清(答疑)纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知(或纪要)或修改文件为准。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容；

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）授权委托书；

（4）投标保证金；

（5）监理大纲；

（6）监理人员配备；

（7）资格审查资料；

（8）其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1 按国家发改委、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]第670号文件执行。

3.2.2 投标人根据拟监理业务的范围、深度和工程的性质、规模、难易程度以及工程条件等情况，在投标人须知前附表规定的报价范围内自主报价，不按要求报价的按废标处理。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤消或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤消其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第五章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标将被否决。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金不予退还；

（1）投标人在规定的有效期内撤消或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3）投标过程中投标人出现互相串标或者与招标人互相串标的，如有此类情况发生将执行《中华人民共和国招标投标法实施条例》的第六章第六十七、六十八条中所规定的内容进行处罚，并扣除此次招标时投标单位所缴纳的投标保证金。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附企业营业执照、企业资质证书、组织机构代码证、税务登记证等副本复印件，以及招标文件载明的其他证明材料。

3.5.2 “正在监理和新承接的建筑工程情况表”应附合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.3 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明有关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

3.5.4 “近年财务状况”应附财务审计报告等相关证明文件（如有）、财务状况良好的承诺书。

3.6 备选投标方案

本次招标不接受备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份，副本、电子版份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或 “副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本和副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4. 投标

4.1 投标文件的密封和标识
4.1.1 投标文件的正本与副本应分别用内层封套包装，电子版用信封密封并与正本封装在一起，然后密封到同一个外层封套内，在内层和外层封套上均应加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

4.1.2 投标文件的内封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，在内层和外层封套上均应注明项目信息，具体信息内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

5.3 投标文件的有效性

开标时，当投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

（1）投标文件未按规定格式装订、密封和标记的；

（2）投标汇总表内容填写不全和未按规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”的；

（3）投标书未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清或未按招标文件要求编制的；

（4）投标书未按规定时间送达的；

（5）投标单位未按规定时间参加开标会议的；

（6）投标单位授权委托人未到场的；

（7）投标报价不明确或在无“建议方案”情况下一个标有两个以上（含两个）报价，又未声明其中哪一个为有效的；

（8）投标人提交两份内容不同的投标文件，未书面声明哪一个有效的；

（9）其他不符合法律、法规规定的情形。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在《中国采购与招标网》、《内蒙古招标投标网》和《鄂尔多斯市公共资源交易网》进行公示，公示期不少于3日。

7.3 签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门核准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评

审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员，不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表

	开标记录

	项目名称：
	招标编号：

	开标地点：
	开标时间：     年    月    日    时    分

	招标人：
	招标代理：

	投标人名称
	投标保证金
	密封情况
	投标报价
	工期

(日历天)
	质量承诺
	拟派项目总监
	项目总监资格
	法人或授权委托人签字确认

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	最高限价
	

	拆封人：
	唱标人：
	记录人：

	监督部门签字：
	招标人签字：


附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

            （投标人名称）：

　　  　              （项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
    1.

    2.

    ......
　　请将上述问题的澄清于        年        月        日        时前递交至      
                   （详细地址）或传真至          （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日      时前将原件递交至                        （详细地址）。
                              招标人或招标代理机构：           （签字或盖章）
                       年         月         日

附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

                  （项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：
1.

    2.

    ......
　　　　　　　　　　　　　　　投标人：                        （盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：          （签字）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　        年        月        日
附表四：中标通知书

中标通知书

               （中标人名称）：

你方于      （投标日期）所递交的     （项目名称）    （标段）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。请在收到本通知书后30天内与招标人签订合同，在此之前请按照招标文件的相关规定向招标人提交履约担保。主要中标条件如下：

	项目名称
	
	项目编号
	

	标    段
	
	招标方式
	

	中标价格
	费率为：大写：                    （小写：          %    ）

	工    期
	

	工程质量
	
	建设地点
	

	中标工程

范    围
	

	项目负责人
	
	资格等级
	
	专业
	

	其他项目机构人员

	
	
	资格等级
	
	专业
	

	
	
	资格等级
	
	专业
	

	招标人（盖章）

法定代表人（签章）

年   月   日


	招标代理机构（盖章）

法定代表人（签章）

年   月   日


注：1、本中标通知书一式六份，中标单位两份、招标人一份，建设行政主管部门一份，公共资源交易中心一份，招标代理机构一份。

2、本中标通知书在招标文件规定的投标有效期内有效。

第三章 评标办法

评标办法前附表

附表一：初步评审表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照一致，查验有效原件

	
	
	投标文件签字盖章
	所有的签字字迹清晰真实有效，盖章明显无遗漏

	
	
	投标文件装订
	投标文件的正本和副本应采用粘贴方式左侧胶装，不得采用活页夹等可拆换的方式装订，不得有零散页

	
	
	投标文件格式
	符合第五章“投标文件格式”的要求

	
	
	投标报价
	只有一个有效报价且不超出招标文件规定的最高限价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照及税务登记证、组织机构代码证
	具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证
	查验营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本原件或载有统一社会信用代码的营业执照副本原件 

	
	
	资质等级
	需具备建设行政主管部门颁发的[房屋建筑工程专业乙级](含)以上或[工程监理综合资质]
	查验副本原件

	
	
	项目总监
	拟派总监理工程师必须为国家注册房屋建筑工程监理工程师，且在本公司注册
	查验证书原件

	
	
	信誉要求
	近三年（2014年至今）投标人在招投标活动或建设过程中无不良行为，没有被相关建设主管部门通报限制投标（在限制投标期内的），须提供承诺书。
	出具加盖企业公章的承诺书证明，详见附件1

	
	
	行贿犯罪档案查询情况
	必须在有效期内
	检察机关出具的载有二维码的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》原件或网上下载的载有二维码的彩色扫描件（在有效期范围内）。

	
	
	财务状况
	近三年（2014年至今）财务状况良好，没有处于财产被接管、破产或其他关、停、并、转状态，投标单位须出具相关承诺书。
	出具加盖企业公章的承诺书证明，详见附件1

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”对“建设规模、招标范围、标段划分”的要求

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”对“计划工期”的要求

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”对“质量控制目标”的要求

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”对“投标有效期”的要求

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”对“投标保证金”的要求

	
	
	其他要求
	符合招标文件其他实质性要求

	注：以上各项审查标准为必要合格评审标准，即投标人有一项不符合，按否决投标处理。


附表二：详细评审表

	条款号
	评审因素
	评分标准

	2.2.1
	分值构成
	投标报价：30 分

项目管理机构：14 分

企业资信：16 分

监理大纲：40分

	2.2.4（1）
	投标报价（30分）
	评标基准价计算方法
	1、当有效投标人数＜7家时，计算所有投标人的有效投标报价的算术平均值；

2、当有效投标人数≥7家时，去掉1个最高和1个最低的有效投标人投标报价后，再计算所有有效投标人投标报价的算术平均值作为评标基准价。

注：有效投标人是指通过初步评审和未被评标委员会否决其投标的投标人。

	
	
	投标报价的偏差率P计算公式
	p（偏差率）=（有效投标人的有效报价-评标基准价）/评标基准价

	
	
	投标报价得分

（30分）
	（1）当P=0时，投标人的投标报价得满分30分；

（2）当P<0时，偏差率每有-1%减1分，从满分减起，减完为止；

（3）当P>0时，偏差率每有+1%减2分，从满分减起，减完为止。

（注：得分四舍五入，保留两位小数）

	2.2.4（2）
	项目管理机构（14分）
	总监理工程师任职资格（2分）
	本工程拟派国家注册房屋建筑工程专业总监理工程师具有高级（含）以上技术职称得2分，其他不得分（提供职称证原件）

	
	
	总监理工程师业绩（4分）
	近年（2014年至今，以签订合同时间为准）承揽过1项建筑工程或装饰装修工程监理业绩（不限规模、不限合同价），每有1项得2分，最高得4分。（提供合同原件）

	
	
	专业监理人员

（8分）
	每有一名监理人员得1分，最高得4分。（提供资格证或岗位证原件）

	
	
	
	专业监理员中级（含）以上工程师每有1人得1分，最高得4分，其他不得分。（提供职称证原件）

	2.2.4

（3）
	企业资信（16分）
	企业业绩

（10分）
	近年（2014年至今，以签订合同时间为准）承揽过1项房屋建筑工程或装饰装修工程监理业绩（不限规模、不限合同价），每有1项得2分，最多得10分。 （提供合同原件）

注：总监理工程师业绩与投标人业绩不可以累加得分，当某一业绩同属于总监理工程师和投标人时，只以投标人 的业绩计取。

	
	
	企业资信（3分）
	质量管理体系认证、职业健康管理体系认证、环境保护管理体系认证，以上有一项得1分，最多得3分。（查验认证证书原件）

	
	
	企业获奖情况

（3分）
	2014年至今，投标企业监理过的工程荣获优质样板工程、先进监理企业、标准化安全文明工地、“优秀监理企业”称号的，市（盟）级每有一项得0.5分，省、自治区级每有一项得1分，获得国家级的，每有一项得1.5分，可以累计，最多得3分；（查验获奖证明原件）

	2.2.4（4）
	监理大纲（40分）
	质量控制措施
	质量控制措施全面、有效、有针对性得2-6分；

	
	
	进度控制措施
	进度控制措施合理、可靠、有效得2-6分； 

	
	
	投资控制措施
	投资控制措施全面、有效、有针对性得2-6分； 

	
	
	安全控制措施
	安全控制措施合理、可靠、有效得2-6分；

	
	
	合同信息管理
	合同信息管理内容明确、管理方式方法得当得2-6分； 

	
	
	工程协调措施
	工程协调措施全面、有效、明确得2-5分； 

	
	
	项目难点、关键问题控制措施
	对项目的难点、关键问题的控制措施全面、有效、有针对性得2-5分； 


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章评标办法前附表规定的评审因素及评审标准进行评审，按照经评审的综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。当有效投标人综合得分相同时，则优先推荐投标报价低者为中标候选人；当有效投标人报价相同时，则优先推荐资质等级高者为中标候选人；当资质等级相同时，则优先推荐营业执照中注册资金高者为中标候选人；当以上四者都相同时，则由评标委员会现场投票决定，票数较多者优先推荐为中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

2.2.1 分值构成

（l）监理大纲评分标准：见评标办法前附表；

（2）投标报价：见评标办法前附表；

（3）总监理工程师任职资格与业绩：见评标办法前附表；

（4）资源配置评分标准：见评标办法前附表；

（5）企业实力与资信：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（l）监理大纲评分标准：见评标办法前附表；

（2）投标报价：见评标办法前附表；

（3）总监理工程师任职资格与业绩：见评标办法前附表；

（4）资源配置评分标准：见评标办法前附表；

（5）企业实力与资信：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会由招标人依法组建。评标委员会负责人由评标委员会成员推举产生。评标委员会成员应签署《评标委员会诚信承诺书》，遵守有关法律、法规、规章，遵守评标纪律和其他评标有关规定。

3.1.2 招标人应向评标委员会提供与评标有关的工程项目信息和资料，所提供的资料和信息不得带有不公正、影响或排斥某些投标人的情况。

3.1.3 评标委员会成员应独立研读招标文件。对招标文件中存在的问题的处理应由评标委员会讨论决定。评标委员会可要求招标人对招标文件的内容作必要的澄清、说明，但澄清、说明不得改变招标文件的实质内容。

3.2 初步评审

3.2.1 评标委员会可以要求投标人提交有关证明材料原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标的处理。

3.3.2 投标人有以下情形之一的，作否决投标的处理：

（1）不同投标人的投标文件中分部分项报价错漏异常一致，且没有合理解释的；
（2）不同投标人使用同一个或者企业资金缴纳投标保证金或者投标保函的反担保的；不同投标人聘请同一人为其投标提供经济或者技术咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；
（3）不同投标人的投标文件相互混装的；
（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的;及其他不应有的雷同；
（5）招标文件设立了拦标价，投标价格超出拦标价的；

（6）投标人资格审查不合格的；
（7）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
（8）报价明显低于其他投标报价或在设有标底时明显低于标底，且投标人不能按评标委员会要求进行合理说明或不能提供相关证明材料，由评标委员会认定以低于成本报价竞标的；
（9）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，但未声明哪一个有效的；
（10）以他人名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标、采取可能影响评标公正性的不正当手段的；
（11）投标行为违反招标投标法以及相关法律、法规和规定的。

3.2.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理；投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.3 详细评审

3.3.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4(1）目规定的评审因素和分值对投标报价评分标准计算出得分B；

（2）按本章第2.2.4(2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分A；

（3）按本章第2.2.4(3）目规定的评审因素和分值对企业资信评分标准计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4(4）目规定的评审因素和分值对监理大纲计算出得分D 。

3.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3.3 投标人得分为：A＋B＋C＋D。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.5 评标结果

3.5.1在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，按照经评审的综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.6 评标争议处理

3.6.1 评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。

3.6.2 评标委员会对需要全体成员共同确认的重大事项各成员意见不一致的应进行表决。表决事项经评标委员会全体成员超过半数以上同意视为有效，表决不得违背法律、法规和招标文件的规定。

3.6.3 本评标办法中需要评标委员会全体成员共同确认的重大事项是指：

（1）按本章3.2 条款投标做否决投标处理的；

（2）按本章3.3 条款投标做否决投标处理的或投标人有关资格、业绩等认定的；

（3）按本章3.4 条款要求投标人澄清、说明或补正的；

（4）其他有可能影响评标结果、可能对投标人产生不公、或者可能影响招标人利益的。

3.6.4 评标委员会成员对书面决议或评审结论持有异议的，应当书面阐述其不同意见和理由。拒绝在书面决议或评标报告上签名且不陈述其不同意见和理由的，视为同意书面决议或评标结论。评标委员会应当在评标报告中做出说明。

3.6.5 评标委员会形成的最终评审结论，应能体现大多数评委的评审意见，如有超过半数以上的评委提出异议的，应当场重新评审。

第四章 合同条款及格式

第一部分 合同协议书

委托人                           与监理人                           经双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：
工程名称：                                    

工程地点：                                    

工程规模：                                    

总 投 资：                                    
二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分：
①监理投标书或中标通知书；
②本合同标准条件；
③本合同专用条件；
④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

签约酬金（大写）：                            （小写       % ）。
本合同一式      份，具有同等法律效力，双方各执      份。
委托人：（签章）　　　　                       监理人：（签章）
住所：　　　　　　　　                        住所：
法定代表人：（签章）　　                       法定代表人：（签章）
开户银行：　　　　　　　                      开户银行：
账号：　　　　　　　　　                      账号：
邮编：　　　　　　　　　                      邮编：
电话：　　　　　　　　　                      电话：
本合同签订于：          年      月      日
第二部分 标准条件

词语定义、适用范围和法规

第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

（4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

（6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

（7）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

（8）“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条　建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条　本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务

第四条　监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条　监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

第六条　监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条　在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

委托人义务

第八条　委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

第九条　委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条　委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条　委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第十二条　委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

第十三条　委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条　委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

（１）与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。

（２）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十五条　委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿（补偿金额＝设施在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值＋管理费）。

第十六条　根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

监理人权利

第十七条　监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：

选择工程总承包人的建议权。

选择工程分包人的认可权。

（３）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

（４）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

（５）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

（６）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

（７）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在２４小时内向委托人作出书面报告。

（８）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（９）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

（１０）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

第十八条　监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十九条　在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实材料。

委托人权利

第二十条　委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

第二十一条　委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第二十二条　监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第二十三条　委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十四条　当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监理人责任

第二十五条　监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十六条　监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。

第二十七条　监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

第二十八条　监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

委托人责任

第二十九条　委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。

第三十条　委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

合同生效、变更与终止

第三十一条　由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。

第三十二条　在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

第三十三条　监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

第三十四条　当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十五条　监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十一条及第三十二条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

第三十六条　监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

第三十七条　当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

第三十八条　合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理报酬

第三十九条　正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第四十条　如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

第四十一条　支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十二条　如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书２４小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其他

第四十三条　委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料、设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

第四十四条　在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第四十五条　监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。

第四十六条　监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第四十七条　监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十八条　监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

争议的解决

第四十九条　因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机构仲裁，或向人民法院起诉。

第三部分 专用条件
第二条 本合同适用的法律及监理依据：

1.《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》《建设工程质量管理条例》(国务院289号令)《实施工程建设强制性标准监督规定》(建设部81号令)；

2.《建设工程监理规范》GB50300-2001；

3.《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001和各专业工程施工质量验收规范；

4.本工程《建设工程施工合同》；

5.本工程《委托监理合同》；

6.本工程施工图纸及技术资料等；

7.合同履行过程中双方达成的补充协议

第四条 监理范围和监理工作内容：

在项目工程施工期间，监理工程师将负责按施工合同和第二条的依据进行施工监理，包括工程质量控制、进度控制和投资控制、安全管理、资料管理、协调工程建设相关单位事项。为工程按时、高质量完成提供优质的监理服务。

1.正常服务

（1）制备监理所需的准则、核对单、表格和证书等。

（2）建立监理程序和行政管理系统。

（3）审查施工图纸，参与技术交底和施工图会审。

（4）负责对承包人提供的工程竣工资料和竣工图纸的审查，并对其完整性和准确性负责。

（5）协助业主做好开工前的一切准备工作。

（6）实施监理，确保监理组织能有效地和顺利地进行监理，包括：

①按施工承包人投标文件中的承诺，核验其项目现场管理机构人员名单及各种资格证件；

②合理安排出图，及时颁发施工图纸；

③审查批准承包商的施工组织设计；

④严格检查放线与施工测量；

⑤质量控制与材料和工程试验；

⑥负责审核工程进度及产值；

⑦执行现场材料与工程量的计算，编制有关记录与报告；

⑧签发变更命令、评估变更，确定未标价工程的费用，指派计日工或决定要求的替代；

⑨参加工程计量，审核承包人的计量、计价申报单；

⑩制备并颁发付款证书，签证工程的完成；

⑪根据操作工艺与技术规范的要求检查工程的施工情况：

检查工程进度；

核对承包商的账目、发票、索赔及其他呈报；

保存付款记录；

监督承包商的安全和工程保护情况；

安排与承包商的每周会议，以审查图纸、工程进度和其他有关事物，保存经有关方签字的会议记录；

审查承包商提交的发票索赔和其他报告并做出答复；

在账目、索赔、问题、争议与分歧等方面协助业主处理或在需要时做出决定，假若需要仲裁，协助业主为任何法律行动制备支持文件；

保存与合同计划不符或更改的记录，提供一套已标明修改处的主图作为竣工图纸的基础；

督促审查承包商各阶段提交的竣工资料及全套竣工资料；

编写并保存月度进度报告；

定期编写进度和财务状况报告（季度、半年）以及工程完工时的竣工报告。

2.其他服务

第十条 委托人应提供的工程资料及提供时间：

1.提供工程资料：工程资料满足工程管理要求。

（1）工程立项相关资料；

（2）设计施工图纸及相关的标准图纸、说明；

（3）业主与承包商签订施工的合同；

（4）其他与工程建设相关的资料。

2.提供时间：满足监理工作顺利进行及施工进度要求。

第十一条 委托人应在5天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

第十二条 委托人的常驻代表为           。

第十五条 本项目无
第二十六条 由于监理原因造成本工程重大质量、安全事故的，当事人应按国家相关规定承担其相应责任；监理人在责任期内如果失职，造成工程损失的，同意按以下办法承担责任，赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数(扣税)]：
赔偿金：直接经济损失×报酬比率(扣除税金) ×2倍

失职是指监理工作不到位，没有及时发现或已发现而未予以纠正从而造成工程损失的行为。

第三十九条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：

付款方式：按已完成产值的40%支付监理费用，工程竣工验收合格后付至70%，工程审计结束后付至100%。

第四十一条 双方同意用  / 支付报酬，按人民币汇率计付。

第四十九条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第(一)种方式解决：

(一)提交 鄂尔多斯 仲裁委员会仲裁；

(二)依法向工程所在地人民法院起诉。

附加协议条款：

根据招标文件的实质性要求和投标文件中的承诺，附加条款如下：

附加第一条 本工程项目监理机构及监理组成人员必须按照投标文件承诺的“本项目监理机构的人员配备计划”的总监和各专业监理工程师全部到位，并提供他们的监理资质证书、职称证书、上岗证、身份证的原件，履行监理合同。工程施工期间，必须确保监理质量和监理人员的稳定。若监理人不能按投标文件载明的人员到位或在施工期间进行监理人员调配时（不论任何原由），必须征得委托人书面批准，同时对监理人执行以下经济处罚：

总监不到位或者做更换调整的，处以1000元/次的罚款；各专业监理工程师不到位或者做更换调整的，处以500元/人/次的罚款。 

附加第二条 约定的项目总监必须常驻现场，并按提供的联系号码24小时开机便于各方联系。若有事需要暂时离开现场，必须向发包人代表请假，经同意后才允许离开。否则，发现一次处罚1000元。
附加第三条 监理合同签订后，严禁出现各种形式的“挂靠”、“合作”、“委托”、“转包”，以及“借用”、“聘用”不在本监理公司注册的监理人员在本项目进行监理活动。一经发现上述任一形式的监理队伍，委托人有权拒付全部监理费，清退监理队伍，并解除其监理合同。

附加第五条 本工程项目监理方必须按照投标文件拟定投入、使用的各类设备，检测仪器、工具等全部到位，以确保在监理工作中发挥应有的作用，否则，发包人有权将响应费用扣除。 

附加第六条 监理单位应为其施工现场服务的监理人员参保，工伤事故险和人身意外伤害险。

附加第七条 监理方全面承担监理人员的饮食、卫生、交通、生活、用电、防火、治安安全等生产以外的所有人身安全。一经发生其责任和费用均由监理方承担。发包人有权处以相应数额的罚款。

附加第八条 监理人对竣工资料、竣工图纸的审查及结算初审必须认真负责，否则，发包人可以委托第三方机构审查，费用从监理费中扣除，具体执行发包人相关规定。

附加第九条 监理人应严格控制现场签证变更，确保最终工程结算价不超过合同价。
第五章 投标文件格式

封  面

                         （项目名称）

监  理  投  标  文  件

招标编号：         
投标人：                                  （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月        日
目  录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、监理大纲

六、监理人员配备
七、资格审查资料

八、其他材料

一、投标函及投标函附录
（一）投标函
                        （招标人名称）：
1．我方已仔细研究了                      （项目名称）监理招标文件的全部内容，愿意以投标报价为中标价的百分之        （大写）        %（小写）作为本项目监理投标报价，工期       日历天，按合同约定承担该工程的监理任务，质量承诺           。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）           （¥      ）。

4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方将保证在监理服务期限内完成招标文件中要求的监理内容，并达到现行委托监理合同（范本）规定的要求。

（3）我方保证本着“守法、诚信、公正、科学”和“公正、独立、自立”的原则，竭诚地为业主提供优质、满意的技术服务，力求实现项目总体目标。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年       月       日
（二）投标函附录
	项目名称
	

	投标人名称
	

	投标报价
	

	监理工期
	           日历天

	总监理工程师
	
	注册专业
	
	等级
	

	其他承诺及说明
	


投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

        年       月       日
二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             
单位性质：                               
地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                     （盖单位章）

        年       月       日
三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证、委托代理人身份证
投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

身份证号码：                           
委托代理人：                           （签字）
身份证号码：                           
        年       月       日

四、投标保证金
投 标 人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

        年       月       日
	须附投标保证金电汇或转账凭证、基本账户开户许可证复印件


五、监理大纲

投标人编制监理大纲的要求：监理大纲必须结合投标工程的实际情况编制，凡是脱离工程实际的监理大纲，视为不响应实质性要求和条件。监理大纲包括下列内容：工程概况，监理范围和目标，监理的依据、内容、程序、方法的工作权限，质量、造价、工期全面有效的控制及措施，合同、信息管理和组织协调，针对本工程检测设备的配置（格式见后附表），以及针对本工程特点的监理工作指导思想等监理工作内容。
工程检测仪器设备一览表
	设备名称
	规格型号
	数量
	性能

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


六、监理人员配备

（一）监理人员配备组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表

填表说明：“主要人员简历表”中的总监理工程师及各专业监理工程师应附注册监理工程师资格证书、职称证等证件复印件，监理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	          年毕业于                    学校          专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


七、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓  名
	
	技术职称
	
	电  话
	

	技术负责人
	姓  名
	
	技术职称
	
	电  话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账  号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备  注
	


（注：此表后附企业营业执照、企业资质证书、组织机构代码证、税务登记证等副本，ISO9001质量体系认证证书（如有）复印件，以及招标文件载明的其他证明材料。）

（二）近三年（2014年至今）完成的房屋建筑工程或装饰装修监理业绩情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	承担的工作
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


（注：每张表格只填写一个项目，并标明序号，后附合同协议书。）

（三）正在监理和新承接的房屋建筑工程或装饰装修工程情况表（如有可提供）

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	承担的工作
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


（注：每张表格只填写一个项目，并标明序号，后附合同协议书。）

（四）近年发生的诉讼及仲裁情况

（说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行监理合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。发生的诉讼及仲裁应说明有关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。）

（五）近年财务状况

（提供财务审计报告等相关证明文件(如有)、财务状况良好的承诺书）（格式见附件1）

八、其他材料

投标单位须提供有效的《信誉承诺书》《承诺书》及《行贿犯罪档案结果告知函》（格式见附件1、2、3）。

投标人在递交资信原件材料供审查时，须同时递交“投标人资信原件信息核实表”并已填写完整（格式见附件4）。

附件1
信  誉  承  诺  书

致：                        （招标人名称）：
我方在此声明

1、我单位近三年（2014年至今）财务状况良好，没有处于财产被接管、破产或其他关、停、并、转状态。

2、我单位近三年（2014年至今）无建设行政主管部门通报、处罚和停止投标等不良行为的记录，无履约不良、被投诉等不良现象。

我方保证上述信息真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

                      投标人：    （公司名称，盖章）                     
                      法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）        
                                                      年  月   日

附件2 
                          承诺书

本人（法人、身份号）               郑重声明，本企业参加（项目名称）            项目，投标活动中所提交的全部项目管理人员均属于本企业在职在岗人员，如有不实，愿承担一切法律责任和相关处罚。
投标人：                 （单位公章） 

法定代表人：             
时 间：   年  月  日
附件3：行贿犯罪档案结果告知函

附件4

投标人资信原件信息核实表
项目名称：                                             开标时间：
	序号
	证件名称
（填写全称）
	证书编号
（编号须正确填写）
	证书信息
（正本或副本）
	有效期限
（起止时间）
	数量
（件）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	投标单位送件人签字：
	接收审核人签字：
	退件人签字：
	投标单位收件人签字：
	投标单位名称（加盖公章）：


注：1、《投标人资质原件信息核实表》须在开标前由投标人填写并加盖公章，开标时单独递交，否则若因资质原件引起的一切后果由投标人承担。
2、本表由上述相关人员签字后与评标报告一同存档备查。
3、投标单位送件人须附身份证复印件一份。
4、凡提供的原件都一一列在此表中。
5、此表若不加盖公章则视为你公司默认该表所写一切内容。

